## Slide 1: Periode 4: PO5

## Slide 2: Tot nu toe
Programmeren in Python
Werken met de micro:bit library
Aan kleine projectjes gewerkt
Gewerkt met de Scrum Projectmethode

## Slide 3: PYgame

## Slide 4: Pygame
Python library
Zelf onderzoek doen over hoe je het spel maakt
Begin klein (MVP!!!!!!!), en breid uit

## Slide 5: Planning
Week 1:
  Project omschrijving
  User stories en sprint doelen
Week 2 & 3
  Eerste Sprint
Week 4
  Internationalisering
Week 5 & 6
  Tweede Sprint
Week 7 & 8
  Laatste Sprint
Pep-week

## Slide 6: Projectvoorstel
Omschrijving beoogde product
Product Backlog (ook in trello)
MVP
Sprintdoelen

## Slide 7: Trello
Nieuw board
Titel begint met “PO5 2023”
Voeg mij toe (zoek naar bheemskerk@hageveld.nl)
Bijhouden! Niet bijhouden  punten aftrek van cijfer

## Slide 8: Scrum rolverdeling
Iedereen zit in het ontwikkelteam
Iemand is de Product Owner
Iemand anders is de Scrum Master.

## Slide 9: Groepen:
3-4 personen
Zelf kiezen
Mag over meerdere clusters
  Maar dan zijn jullie zelf verantwoordelijk voor meetings waar de hele groep bij betrokken moet zijn
Werkverdeling moet gelijk zijn, maatpakket of niet; er wordt op gecontroleerd.
  Ongelijke werkverdeling leidt tot een wisselend cijfer binnen een groep

## Slide 10: Deadlines
Iedere fase iets inleveren:
  Projectvoorstel (1 maart)
  Eind iedere sprint (15 maart, 5 april, 19 april)
    Nieuwe versie van code
    Scrum logboek (word)
    Los logboek (excel)
      Wie heeft wat wanneer gedaan en is daar hoe lang mee bezig geweest.
  Eindversie (26 april)
    Alles hierboven + Retrospective

## Slide 11: 25 April: HAGEFAIR (naam kan wijzigen)
“eindpresentatie” van PO
  Game-conferentie/Science-fair-stijl in de aula
  Je gaat je game pitchen
    (draagt klein beetje aan cijfer mee)
Klas 3 & 4 en docenten worden ook uitgenodigd
Oud-leerlingen die laten zien wat zij op hun informatica-studie gemaakt hebben
Details zullen volgen

## Slide 12: Replit.com
Samen werken aan code, tegelijkertijd

## Slide 13: Aan de slag
Alles staat ook op de ELO